BÁO CÁO KỸ THUẬT & LỘ TRÌNH PORTFOLIO

# PHISHGUARD ML

Phân tích, cải tiến và hoàn thiện dự án phát hiện URL phishing

Từ prototype Machine Learning đến dự án cá nhân end-to-end có thể đưa vào CV

Mục tiêu: Biến repository thành sản phẩm có kiến trúc rõ ràng, code dễ bảo trì, kiểm thử tự động, tài liệu minh bạch và câu chuyện kỹ thuật đủ mạnh để trình bày trong phỏng vấn.

| Phạm vi | Công nghệ | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| ML + Backend + Extension | XGBoost, FastAPI, Chrome MV3 | Demo end-to-end, CI, Model Card |
| Đối tượng | Nhà tuyển dụng / Reviewer | Đọc nhanh, chạy được, đánh giá được |

Phiên bản tài liệu: 1.0  |  Ngày cập nhật: 30/08/2026

# 1. Tóm tắt dự án

PhishGuard ML là tiện ích Chrome phát hiện URL có dấu hiệu phishing. Extension theo dõi URL khi tab bắt đầu tải, gọi API FastAPI chạy cục bộ, API trích xuất 12 đặc trưng lexical và dùng mô hình XGBoost để trả nhãn hợp lệ hoặc phishing. Nếu nhãn là phishing, người dùng được chuyển tới trang cảnh báo và có thể quay lại hoặc chấp nhận rủi ro để tiếp tục đúng một lần.

Điểm mạnh CV: Dự án thể hiện đầy đủ vòng đời kỹ thuật: chuẩn bị dữ liệu, feature engineering, huấn luyện mô hình, inference API, tích hợp trình duyệt, bảo mật, kiểm thử và CI.

## 1.1 Input, output và entry point

| Thành phần | Input | Output / Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Chrome Extension | URL HTTP/HTTPS | Gửi URL, nhận cảnh báo |
| POST /phish-url-prediction | JSON {url} | label, prediction, confidence |
| feature_extraction.py | Chuỗi URL | Dictionary gồm 12 đặc trưng |
| XGB.pkl | DataFrame 12 cột | Nhãn 0/1 và xác suất |
| API/main.py | Lệnh python -m API.main | Server 127.0.0.1:5000 |

## 1.2 Công nghệ chính

Python 3.11+, FastAPI, Pydantic, Pandas, Joblib và XGBoost.

Chrome Extension Manifest V3, JavaScript, HTML và CSS.

unittest, Ruff và GitHub Actions cho kiểm thử/chất lượng.

README, Model Card, Security Policy và MIT License cho khả năng công khai repository.

# 2. Luồng hoạt động thực tế

## 2.1 Pipeline phát hiện URL

Người dùng mở URL ↓ background.js nhận sự kiện tab ↓ Kiểm tra giao thức + bypass một lần ↓ POST URL tới FastAPI ↓ Pydantic validation ↓ Trích xuất 12 đặc trưng ↓ XGBoost predict / predict_proba ↓ Content script mở trang cảnh báo nếu label = 1

## 2.2 Trách nhiệm từng file

| File | Trách nhiệm | Gọi / phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| Extension/background.js | Điều phối kiểm tra URL; timeout; chống phản hồi cũ | Chrome Tabs API, FastAPI |
| Extension/content.js | Nhận kết quả và điều hướng cảnh báo | Chrome Runtime API |
| Extension/warning.js | Hiển thị URL, confidence, xử lý lựa chọn | background.js |
| API/api.py | Validation, inference, health/model metadata | feature_extraction, XGB.pkl |
| API/feature_extraction.py | Tạo 12 đặc trưng đúng hợp đồng model | urllib, ipaddress, tld |
| Predict/processing.ipynb | EDA, huấn luyện và so sánh model | Dataset, sklearn, XGBoost |

Quy tắc quan trọng: Thứ tự FEATURE_COLUMNS là hợp đồng giữa training và inference. Không đổi tên hoặc thứ tự nếu chưa huấn luyện lại và version model.

# 3. Kiến trúc hệ thống

[Chrome Tab] ↓ [Extension: Background Service Worker] ↓ HTTP localhost [FastAPI: Validation + Inference] ↓ [Feature Engineering] → [XGBoost Model] ↓ [Prediction Response] ↓ [Content Script] → [Warning UI]

## 3.1 Đánh giá theo nguyên tắc thiết kế

| Tiêu chí | Đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Separation of Concerns | Khá | Extension, API và feature extraction đã tách trách nhiệm |
| Single Responsibility | Khá | Các file nhỏ; background vẫn là orchestration hợp lý |
| DRY / KISS | Tốt | Cấu hình API tập trung, không lặp logic bỏ qua URL |
| Testability | Khá | Có unit/API contract test; thiếu E2E trình duyệt |
| Maintainability | Tốt | Type hints, tên rõ nghĩa, tài liệu và CI |
| Reproducibility ML | Yếu | Notebook cũ chưa thành pipeline training tái lập |
| Security | Khá | API localhost, validation; pickle và URL nhạy cảm vẫn là rủi ro |

## 3.2 Ranh giới kiến trúc nên giữ

Extension chỉ điều phối trải nghiệm trình duyệt, không chứa logic ML.

API chịu trách nhiệm validation, model contract và response schema.

Feature extraction phải dùng chung cho training và inference trong phiên bản tiếp theo.

Notebook chỉ phục vụ khám phá; pipeline production phải là script/module có version.

# 4. Vấn đề và technical debt

| Mức | Vấn đề | Ảnh hưởng | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| High | Training chỉ nằm trong notebook | Khó tái lập model và kiểm chứng kết quả | Tách train.py + evaluate.py + config |
| High | Chưa chứng minh loại data leakage | Accuracy có thể lạc quan | Chia theo domain/thời gian |
| High | Nguồn và license dataset chưa rõ | Rủi ro khi công khai GitHub | Bổ sung DATA_SOURCES.md |
| Medium | Chưa có E2E test extension | Có thể lỗi khi Chrome thay đổi | Playwright/Chrome test fixture |
| Medium | API URL vẫn cấu hình trong source | Khó đổi môi trường | Build-time config hoặc options page |
| Medium | Pickle là unsafe deserialization | Model giả mạo có thể thực thi mã | Checksum + nguồn tin cậy/ONNX |
| Low | Readme.txt cũ còn tồn tại | Gây nhầm tài liệu | Xóa sau khi xác nhận README.md |

## 4.1 Ma trận Impact - Effort

| Ưu tiên | Hạng mục | Impact | Effort | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Nguồn dataset + leakage audit | Rất cao | Vừa | Làm trước khi công khai |
| P0 | Pipeline training tái lập | Rất cao | Cao | Tính năng portfolio quan trọng nhất |
| P1 | Smoke/E2E test extension | Cao | Vừa | Làm sau pipeline |
| P1 | Logging có cấu trúc | Vừa | Thấp | Quick win |
| P2 | Đóng gói desktop/service | Vừa | Cao | Chỉ làm khi cần demo dễ |

# 5. Những cải tiến đã thực hiện

Safe cleanup: Đặt lại tên hàm rõ nghĩa, type hints, docstring và chú thích tiếng Việt; bỏ except trống và logic dư thừa.

API reliability: Path model độc lập thư mục chạy, validation URL, schema response, health check, model-info và thông báo lỗi an toàn.

Model contract: Kiểm tra số đặc trưng khi startup và giữ thứ tự 12 cột cố định.

Extension reliability: Timeout request, chống race condition theo tab, giảm quyền và bỏ query parameter bypass.

User experience: Trang cảnh báo responsive, confidence, hướng dẫn an toàn và popup trạng thái API.

Quality engineering: Unit test, API contract test, Ruff, GitHub Actions, .gitignore và dependency pinning.

Portfolio packaging: README chi tiết, MIT License, Security Policy, Contributing và Model Card.

## 5.1 Kết quả trước và sau

| Khía cạnh | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Khởi chạy API | Phụ thuộc thư mục API | python -m API.main từ root |
| Input | Nhận chuỗi bất kỳ | HTTP/HTTPS, hostname, giới hạn 2.048 ký tự |
| Extension bypass | Sửa URL bằng query parameter | Allow-once trong service worker |
| Async | Có thể dùng phản hồi cũ | Token theo tab loại race condition |
| Tài liệu | Readme.txt rất ngắn | README + Model Card + Security |
| Chất lượng | Không test/CI | Tests + Ruff + GitHub Actions |

# 6. Kế hoạch cải tiến theo giai đoạn

## Phase 1 - Safe Cleanup

Chuẩn hóa tên, type hints, docstring và format.

Xóa file/cache chết sau khi xác nhận không sử dụng.

Đảm bảo không thay đổi API public hoặc thứ tự feature.

## Phase 2 - Structural Refactoring

Tạo package training dùng chung feature extraction.

Tách cấu hình dataset, seed, hyperparameter và output artifact.

Tạo metadata/checksum đi cùng mỗi model version.

## Phase 3 - Reliability

Bổ sung logging JSON và request ID không chứa URL đầy đủ.

Thêm failure tests cho model/API timeout và schema sai.

Tạo smoke test Chrome Extension bằng trang kiểm thử nội bộ.

## Phase 4 - Performance

Benchmark latency p50/p95 trước khi tối ưu.

Tránh load model nhiều lần; hiện model đã load một lần khi import.

Chỉ thêm cache/batching nếu số liệu chứng minh cần thiết.

## Phase 5 - Documentation

Ghi nguồn dataset, license, thời điểm tải và checksum.

Thêm ảnh/GIF demo, sơ đồ kiến trúc và kết quả đánh giá.

Cập nhật CV bullets theo số liệu đã kiểm chứng.

# 7. Kế hoạch Machine Learning có thể tái lập

Raw datasets + source metadata ↓ Schema validation + deduplication ↓ Domain/time-aware split ↓ Feature engineering (shared module) ↓ Train + validation/CV ↓ Final test evaluation ↓ Model + metrics + checksum + config

## 7.1 Kiểm tra dữ liệu bắt buộc

Missing values, URL rỗng, URL sai schema và duplicate chính xác.

Duplicate theo normalized URL và contamination theo registered domain.

Class imbalance theo từng split; không chỉ trên toàn dataset.

Phân bố thời gian và nguồn thu thập; tránh random split nếu có timestamp.

Unicode, punycode, percent encoding, IPv6 và URL rút gọn.

## 7.2 Chỉ số cần báo cáo

| Metric | Ý nghĩa | Lý do cần |
| --- | --- | --- |
| Precision | Tỷ lệ cảnh báo phishing là đúng | Giảm cảnh báo giả |
| Recall | Tỷ lệ phishing được phát hiện | Giảm bỏ sót nguy hiểm |
| F1 | Cân bằng precision/recall | So sánh tổng quát |
| PR-AUC | Hiệu quả trên lớp dương | Phù hợp khi mất cân bằng |
| FPR | Tỷ lệ URL hợp lệ bị chặn | Quan trọng cho UX |
| p95 latency | 95% request nhanh hơn ngưỡng | Đánh giá trải nghiệm |

Không nên tuyên bố: Accuracy 92,63% không nên được mô tả là hiệu quả production trước khi loại leakage, đánh giá theo domain/thời gian và kiểm thử trên dataset độc lập.

# 8. Testing, lint và kiểm tra cuối

## 8.1 Test pyramid đề xuất

| Tầng | Phạm vi | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit | Feature extraction, validation | IP, short URL, path depth, Unicode |
| API contract | HTTP schema/status | health, model-info, 422, prediction |
| Integration | API + model artifact | Known fixtures, feature count |
| E2E | Chrome + API | safe URL, warning, allow-once, timeout |

## 8.2 Chuỗi kiểm tra phát hành

Clean install: Tạo virtualenv mới và cài requirements-dev.txt.

Lint: Chạy ruff check API tests; sửa nguyên nhân thay vì noqa.

Unit/integration test: Chạy python -m unittest discover -s tests -v.

API smoke test: Kiểm tra /health, /model-info, /docs và một POST hợp lệ.

Extension smoke test: Load unpacked, xem popup online, thử cảnh báo và allow-once.

CI: Đẩy branch và xác nhận GitHub Actions xanh.

Điều kiện hoàn thành: Không xóa hoặc vô hiệu hóa test để đạt pass. Nếu requirement thay đổi, cập nhật test kèm lý do và regression coverage.

# 9. Security và quyền riêng tư

| Rủi ro | Hiện trạng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| URL chứa token/query nhạy cảm | Gửi tới localhost | Không log URL đầy đủ; redact query |
| Pickle deserialization | Load XGB.pkl | Checksum + artifact tin cậy; cân nhắc ONNX |
| API mở Internet | Chỉ bind 127.0.0.1 | Giữ localhost; nếu remote phải HTTPS/auth/rate limit |
| Quyền extension | tabs + all URLs | Giải thích rõ; giữ least privilege |
| Dataset độc hại | CSV cục bộ | Không tự động truy cập URL trong dataset |
| Secret | Không có secret | Dùng env/secret manager khi triển khai |

## 9.1 Checklist trước khi public GitHub

Quét secret và xóa metadata cá nhân không cần thiết.

Ghi nguồn và license của từng dataset.

Không commit URL phishing đang hoạt động trong ví dụ/test.

Xác nhận model artifact đến từ pipeline tin cậy.

Gắn cảnh báo rõ rằng công cụ không bảo vệ tuyệt đối.

# 10. Cách trình bày dự án trong CV

Tên đề xuất: PhishGuard ML - Machine Learning Phishing Detection Chrome Extension

## 10.1 Bullet CV

Phát triển hệ thống phát hiện phishing end-to-end bằng XGBoost, FastAPI và Chrome Extension Manifest V3; tích hợp pipeline inference gồm 12 đặc trưng URL.

Thiết kế REST API có validation, health check, model metadata và confidence; xử lý timeout và race condition khi người dùng chuyển tab nhanh.

Cải thiện an toàn extension bằng nguyên tắc least privilege và cơ chế bỏ qua cảnh báo đúng một lần mà không sửa URL website.

Thiết lập unit/API tests, Ruff, GitHub Actions, Model Card và tài liệu triển khai để tăng khả năng tái lập và bảo trì.

## 10.2 Câu chuyện phỏng vấn theo STAR

| Phần | Nội dung gợi ý |
| --- | --- |
| Situation | Prototype ML nằm trong notebook, API/extension thiếu validation và test. |
| Task | Biến prototype thành repository end-to-end có thể demo và review. |
| Action | Chuẩn hóa feature contract, API, async extension, test, CI và docs. |
| Result | Luồng demo hoàn chỉnh; giảm quyền, loại race condition và minh bạch giới hạn model. |

## 10.3 Demo 2 phút

Popup: Mở popup để chứng minh API online.

Safe URL: Mở URL hợp lệ để thấy trải nghiệm bình thường.

Prediction: Gọi Swagger với URL kiểm thử do mình kiểm soát.

Warning: Trình bày confidence, hướng dẫn và allow-once.

Engineering: Giải thích feature contract và race-condition token.

# 11. Lộ trình ưu tiên 30 ngày

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data audit | DATA_SOURCES + leakage report | Biết nguồn, license, duplicate/domain overlap |
| 2 | Training pipeline | train.py, evaluate.py, config | Chạy lại ra metrics/model có checksum |
| 3 | Reliability | Logging + integration/E2E tests | CI xanh; smoke test extension pass |
| 4 | Portfolio | GIF, architecture image, release v1.0 | Clone mới chạy được theo README |

## 11.1 Definition of Done

Người mới clone repository và chạy được theo README.

Pipeline training tái lập được với seed, config và dataset version.

Lint/test/manifest check tự động pass trên CI.

Model Card không phóng đại kết quả và ghi rõ giới hạn.

Demo không dùng website phishing thật và không làm lộ URL nhạy cảm.

CV chỉ nêu số liệu đã có bằng chứng kiểm chứng.

# 12. Kết luận

PhishGuard ML đã vượt qua mức prototype cơ bản: kiến trúc inference rõ ràng, extension có trải nghiệm hoàn chỉnh, API có hợp đồng dữ liệu, repository có test/CI và tài liệu portfolio. Khoảng trống quan trọng nhất còn lại là khả năng tái lập pipeline training và tính tin cậy của đánh giá dữ liệu. Đây cũng là hướng cải thiện có giá trị cao nhất đối với CV vì thể hiện năng lực AI Engineering chứ không chỉ khả năng ghép model vào API.

Khuyến nghị cuối: Ưu tiên data leakage audit và training pipeline trước khi thêm nhiều tính năng. Một dự án nhỏ nhưng có số liệu đáng tin, test pass và giải thích được trade-off sẽ mạnh hơn một dự án nhiều tính năng nhưng khó tái lập.

## Phụ lục A - Lệnh kiểm tra

python -m pip install -r requirements-dev.txt ruff check API tests python -m unittest discover -s tests -v python -m API.main GET http://127.0.0.1:5000/health GET http://127.0.0.1:5000/model-info

## Phụ lục B - Tài liệu trong repository

README.md - hướng dẫn cài đặt, kiến trúc, testing và CV.

MODEL_CARD.md - hiệu năng, giới hạn và rủi ro mô hình.

SECURITY.md - chính sách báo cáo và phạm vi an toàn.

CONTRIBUTING.md - quy tắc phát triển và kiểm tra trước commit.

.github/workflows/ci.yml - pipeline kiểm tra tự động.